校园医务管理系统

测试方案

广州商学院

二〇二六年六月

文档修改记录

| 版本号 | 版本描述 | 责任人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始编制、文档验收修改 | 钟考雯 | 2026.6.11 |  |
| V2.0 | 测试范围检查、修改 | 李俊美 | 2026.6.11 |  |
| V3.0 | 测试方法确定、修改 | 袁秋盈 | 2026.6.11 |  |
| V.4.0 | 测试工具确认、完善 | 成艺霏 | 2026.6.11 |  |
| V.5.0 | 测试计划填写、完善 | 简婉君 | 2026.6.11 |  |

目  录

第一章 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 项目背景	3

1.3 参考资料	3

第二章 测试概要	5

2.1 系统架构图	5

2.2 测试范围	5

2.3 测试方案设计	8

第三章 测试环境	11

第四章 测试方法	12

4.1 功能测试	12

4.2 兼容性测试	12

4.3 性能测试	12

4.4 用户体验测试	12

4.5 安全性测试	13

4.6 可靠性测试	13

4.7 压力测试	13

第五章 测试目标	15

5.1 功能性测试	15

5.2 兼容性测试	15

5.3 性能测试	16

5.4 安全性测试	17

第六章 测试工具	18

6.1 测试管理平台	18

6.2 功能/兼容测试工具	18

6.3 接口测试工具	18

6.4 性能测试工具	18

6.5 安全测试工具	18

第七章 测试计划	19

第八章 问题分类标准	20

第九章 测试验收标准	21

第十章 测试执行情况与缺陷统计分析	22

第十一章 现存问题总结	24

第十二章 测试结论与优化建议	26

- 引言

  - 编写目的

编写该文档的主要目的在于从总体上明确校园医务管理系统的功能模块和实现方法，从而在后期测试活动中更好把握测试范围，制定适当的测试策略和方法。并为测试过程中测试人员和后期实施人员提供工作指导，同时作为广州商学院软件测试实验课程的核心实验成果，完整记录功能测试全流程的设计、执行与分析结果。

本文档预期的读者包括：系统设计人员、开发人员、测试人员、课程指导教师。

  - 项目背景

- 系统名称：校园医务管理系统；

- b. 本项目的任务建设需求由广州商学院提出、由开发团队负责系统开发与交付实施；c. 该项目建设为校园医务管理信息化平台，主要实现学生预约挂号、医生诊疗、药品管理、财务管理等核心业务功能，解决传统校园医务工作流程繁琐、效率低下、数据分散等问题，为广州商学院全体师生提供便捷、高效的线上医疗服务。

任务委托单位：广州商学院

开发单位：开发团队

用户单位：广州商学院全体师生

  - 参考资料

| 序号 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《校园医务系统需求规格说明书》 |
| 2 | 《校园医务系统概要设计说明书》 |
| 3 | 《校园医务系统详细设计说明书》 |
| 4 | 《校园医务系统数据库设计文档》 |
| 5 | 《校园医务系统界面设计文档》 |
| 6 | 《校园医务系统测试用例及记录报告》 |

- 测试概要

  - 系统架构图

系统总体框架说明：

前端展示层：基于 Vue 3.x + Element Plus 框架，提供多角色独立交互界面，包括学生、医生、药师、审批员、财务和管理员六个角色端

网关层：统一接口入口，负责请求路由、权限验证和流量控制

业务逻辑层：基于 Spring Boot 3.x 框架，按业务领域划分为 9 个核心模块，处理所有业务逻辑

数据访问层：基于 MyBatis Plus 实现数据持久化，使用 Redis 作为缓存层提升系统性能

数据存储层：使用 MySQL 8.0 存储所有业务数据，按业务领域分库管理

  - 测试范围

| 序号 | 模块 | 子功能 | 详细功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 待办事项 | 查看当前用户的待审批、待处理事项；标记待办事项为已处理 |
|  |  | 已办事项 | 查看当前用户的历史处理记录；查看处理详情和处理时间 |
|  |  | 系统公告 | 查看系统发布的公告信息；公告置顶展示 |
| 2 | 学生功能 | 预约挂号 | 1. 查看所有科室列表和科室介绍2. 选择科室后查看该科室医生排班信息3. 查看每个时段的剩余号源数量4. 提交预约申请，生成唯一预约编号5. 查看我的预约记录6. 提前 24 小时退号，自动恢复号源 |
|  |  | 在线缴费 | 1. 查看我的待缴费订单列表（挂号费 + 药品费）2. 查看，按订单状态、开单时间查询缴费订单3. 调用 Mock 支付接口完成支付4. 支付成功后更新订单状态为 "已缴费"；申请退费后显示‘待审核’，退费成功显示‘已退费’ |
|  |  | 诊疗记录 | 1. 查看，按就诊日期、就诊科室查询我的所有历史就诊记录2. 查看电子病历详情（主要症状、诊断结果、医嘱）4. 查看处方详情（处方编号、开具医生、开具日期、药品名称、规格、数量、用法用量） |
|  |  | 病假申请 | 1. 根据诊疗记录，提交病假申请，填写请假天数和原因2. 查看病假申请审批进度3. 查看审批意见 |
|  |  | 健康档案 | 1. 查看个人基础信息（姓名、学号、班级、联系方式）2. 查看和维护过敏史信息3. 查看和维护既往病史信息4. 查看就诊历史 |
| 3 | 医生功能 | 候诊队列 | 1. 查看，按就诊日期、状态查询，删除当前科室的候诊患者列表2. 患者等待叫号（状态更新为候诊中）患者叫号接诊（状态更新为就诊中）、书写病历(状态更新为已完成） |
|  |  | 病历书写 | 1. 为就诊患者书写电子病历2. 记录主诉、现病史、既往史、过敏史、体格检查、病种属性、初步诊断、医嘱、 从药品库选择药品，自动带出药品规格和单价3.保存并提交病历 |
|  |  | 处方开具 | 1. 查看、按处方状态查询开具电子处方4. 自动计算处方总金额5. 提交处方，若要配药则发送药房，生成待缴费订单和带配药订单 |
|  |  | 个人排班 | 1. 填写排班日期、时段、总号源给自己新增排班2、编辑、删除，查看个人排班信息，总号源数、剩余号源数实时更新 |
| 4 | 药师功能 | 处方配药 | 1. 查看，按处方编号、配药状态查询待配药处方列表2. 查看处方详情和药品明细3. 开始配药，状态为‘配药中’完成发药，更新处方状态为 "已完成" |
|  |  | 药品入库 | 1. 新增入库药品（不能新增药品分类中没有的药品）必须填写药品名称、分类编号、入库数量、单价、有效期2. 提交入库单，更新药品库存3. 查看历史入库记录 |
|  |  | 库存管理 | 1. 查看，按药品名称、药品分类、库存状态查询所有药品库存信息2. 设置药品库存预警阈值3. 查看库存预警提醒，库存不足可点击快速入库跳转药品入库页面 |
| 5 | 审批员功能 | 病假审批 | 1. 查看待审批的病假申请列表2. 查看病假申请详情3. 审批通过或驳回申请4. 填写审批意见 |
|  |  | 退号审批 | 1. 查看，按学生姓名、申请日期、审批状态查询待审批的退号申请列表2. 查看预约详情3. 审批通过或驳回申请4. 审批通过后自动恢复号源 |
| 6 | 财务人员功能 | 收费订单管理 | 1. 查看所有收费订单列表2. 按订单编号、学生姓名、时间、状态筛选订单3. 查看订单详情4、退费操作 |
|  |  | 财务对账 | 1. 按日、月期财务对账2. 统计收费总额和退费总额3. 按支付方式统计收入 |
|  |  | 未缴费催缴 | 1. 查看，按学生姓名、超期天数查询所有未缴费订单2. 向学生发送催缴提醒（系统内消息）3. 标记催缴状态 |
| 7 | 校领导功能 | 首页概览 | 1. 查看系统总体运行数据2. 今日就诊人数、月收入、药品消耗、病假申请数 |
|  |  | 就诊量统计 | 1.按科室、时间统计就诊量分布 2.生成就诊量明细 |
|  |  | 疾病谱分析 | 1.统计常见疾病分类占比2. 统计疾病发病排行 |
|  |  | 药品消耗统计 | 1. 统计药品消耗排行及药品消耗明细 |
|  |  | 病假数据统计 | 1. 统计病假申请数量和审批通过、驳回率2. 按班级、年级统计病假分布3. 生成病假数据统计列表 |
| 8 | 系统管理员功能 | 用户管理 | 1. 新增、编辑、删除、查询系统用户2. 为用户分配角色3. 重置用户密码4. 禁用 / 启用用户账号 |
|  |  | 角色权限管理 | 1. 新增、编辑、删除系统角色2. 为角色配置功能权限3. 查看角色权限列表 |
|  |  | 医生排班管理 | 1. 统一管理所有医生的排班2. 新增、编辑、删除排班信息3.查询医生排班 |
|  |  | 基础数据管理 | 1. 管理（编辑、删除、新增）科室信息2. 管理（编辑、删除、新增）药品信息3. 管理（（编辑、删除、新增））病种信息 |

  - 测试方案设计

- 各方讨论确定测试方案，开发团队完成测试环境的搭建；

- 测试团队执行项目测试：

- 根据岗位角色分工，测试负责人按照测试用例执行测试，检查运行结果是否与预期结果一致，并记录到测试记录表中；

- 因为系统存在的 BUG 或者其他原因，出现运行结果与预期结果不一致时，测试人员可以提交问题详细说明文档，并在缺陷管理工具上做详细记录，以便进行跟踪和管理；

- 每一部分单元测试或者集成测试完成时，三方对测试记录表进行签字确认；

- 测试人员执行其他测试用例发现的问题也提交问题说明文档，并通过缺陷管理工具进行记录和跟踪管理。

- 开发团队汇集测试发现的 BUG 和问题，对系统进行修改完善，已修复的问题在缺陷管理工具上标志为 "已解决" 状态；发布系统升级包，并在测试环境更新系统。

- 测试团队对标志为 "已解决" 状态的测试用例进行回归测试；测试通过的用例，由测试人员将问题状态设置为 "已关闭"；测试没有通过的用例，由测试人员将问题状态设置为 "重新打开"，由开发团队继续修改。

- 测试完成后，整合测试全流程数据，编写测试总结报告，完成实验成果验收。

2.4 测试用例设计思路

本次测试用例设计严格遵循 "全覆盖、可执行、可追溯" 的核心原则，以《校园医务系统需求规格说明书》为唯一依据，结合黑盒测试的核心方法，确保测试用例 100% 覆盖需求功能点，具体设计思路如下：

- 按业务模块分层设计：以系统 8 大功能模块为一级分类，每个模块下的子功能为二级分类，确保用例结构与需求结构完全匹配，无功能点遗漏。

- 核心功能优先覆盖：对预约挂号、诊疗、处方开具、缴费等核心业务流程，优先设计 P0 级高优先级用例，确保主流程全链路覆盖，每个核心流程至少包含 1 条正常场景用例。

- 异常场景与边界场景补充：对每个功能点，除正常场景外，补充设计异常场景（如支付失败、库存不足、权限越权）和边界场景（如提前 24 小时退号限制、请假天数上限）的用例，确保系统容错能力符合要求。

- 用例标准化设计：每条用例统一包含前置条件、操作步骤、输入数据、预期结果、优先级 5 个核心字段，确保用例可执行、可复现，不同测试人员执行同一条用例可得到一致的测试结果。

- 用例评审机制：测试用例设计完成后，组织测试团队、开发团队、需求方联合评审，确保用例与需求的一致性，补充遗漏的测试场景，最终形成 155 条标准化测试用例，覆盖所有功能点。

- 测试环境

| 项目 | 软件配置 | 数量 | 硬件配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 操作系统：Rocky Linux 9.3JDK：17.0.10Spring Boot：3.2.5 | 1 | CPU：8 核内存：16G硬盘：300G SSD |
| 数据库服务器 | 操作系统：Rocky Linux 9.3MySQL：8.0.36Redis：7.2.4 | 1 | CPU：8 核内存：16G硬盘：500G SSD |
| 客户端 | 操作系统：Windows 10/11浏览器：Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 115+分辨率：19201080、1366768 | 3 | CPU:Intel(R)Core(TM)i5-10400 @2.90GHz内存：16GB硬盘：512G SSD |

- 测试方法

对于智慧统战系统需求做测试，以期望满足设计需求。验证数据的精确度、数据类型、业务功能等相关方面的正确性。核实所有功能均已正常实现，即是否与需求一致。
	以下是主要的测试方法：

  - 功能测试

| 测试范围 | 验证数据的精确度、数据类型、业务功能等相关方面的正确性。 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实所有功能均已正常实现，即是否与需求一致。 |
| 采用技术 | 主要采用黑盒测试、边界测试、等价类划分、因果图法等测试方法。 |

  - 兼容性测试

| 测试范围 | 基于不同操作系统、同操作系统不同版本进行操作系统兼容测试；基于不同浏览器进行浏览器兼容测试；基于不同分辨率进行界面兼容测试。 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实系统在不同的软件和硬件配置中运行稳定，界面展示正常。 |
| 采用技术 | 黑盒测试 |

  - 性能测试

| 测试目标 | 核实所指定的事务在不同的工作量条件下的性能行为时间。 |
| --- | --- |
| 测试方法 | 1. 逐步增加在线用户并发操作数2. 在系统中进行并发写操作，如录入、修改或删除一条记录、发布一条信息等操作，监测系统响应时间3. 进行并发读操作，监测系统的响应时间4. 进行长时间稳定性测试，监测系统资源使用情况 |
| 完成标准 | 多个事务或多个用户，在可接受的时间范围内成功地完成测试，没有发生任何故障。 |

  - 用户体验测试

用户体验测试，主要指界面是否友好、操作是否流畅、功能是否达到用户使用要求等，包括页面类的交互 和视觉标准。

| 测试范围 | 1. 导航、链接、页面结构包括菜单、背景、颜色、字体、按钮名称、提示信息的一致性等。2. 友好性、可操作性（易用性）3. 表单验证提示的准确性和友好性4. 加载状态和操作反馈的及时性 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实各个窗口风格都与需求保持一致，或符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性，而且符合用户操作习惯。 |
| 采用技术 | 网页测试通用方法 |
| 工具与方法 | 手工测试 |
| 开始标准 | 界面开发完成 |
| 完成标准 | UI 符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性，而且符合用户操作习惯 |

  - 安全性测试

| 测试范围 | 验证是否用户信息是否有明文传输、系统有无 SQL 脚本注入、XSS 攻击、CSRF 攻击等 Web 软件常见安全漏洞；验证权限控制是否正确，用户只能访问自己权限范围内的资源。 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 系统无明文传输、不存在常见 Web 安全漏洞；权限控制正确，无越权访问漏洞。 |
| 采用技术 | 手工测试、工具扫描 |

  - 可靠性测试

| 测试范围 | 验证在规定的时间内，系统操作是否正常，响应速度是否满足需求；验证系统在异常情况下的容错能力和恢复能力。 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 操作正常无 bug，响应流畅；系统能够从异常中自动恢复，不影响后续使用。 |
| 采用技术 | 手工测试 |

  - 压力测试

| 测试范围 | 验证核心业务功能接口在同一时间所能承受的最大并发数；验证系统在高负载下的稳定性。 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 同一时间允许 50 台客户端对统一接口进行访问，系统能够正常响应，无崩溃、无数据丢失。 |
| 采用技术 | JMeter |

- 测试目标

在此规定本系统通过测试的准则，即当依据测试用例执行者测试结果与预期结果相符，或测试结果与预期结果虽有不符但不可归咎于应用程序时为测试通过，反之则为测试失败。

  - 功能性测试

测试通过所要达到的目标，以及一些具体的测试相关指标如下：

- 各系统程序功能满足需求，各系统界面交互及功能满足使用需求；

- 测试工作量已被正确估计并合理的分配了资源；

- 测试的进度安排是基于工作量估算，实际进度偏差和计划进度偏差率小于 10%；

- 测试进入、暂停、恢复、退出准则在项目中得到切实实施；

- 测试输出的工作产品是已标识的、受控的和适用的；

- 测试用例需求覆盖率 100%、测试用例执行率 100%、Bug 修复率 100%；

- 所有核心业务流程能够完整闭环运行，无阻断性问题。

  - 兼容性测试

系统层面：

- 页面样式有无错乱

- 字体是否展示正常

- 光标提示 toast 正常

- 输入光标是否能自动唤起输入法

- 按钮有无被遮挡

- 屏幕能否上下滑动

- 上下滑动 UI 加载是否异常，内容有无缺失、组件有无缺失

- 主按钮吸顶或吸底效果是否正常

- 文案超长是否自动折行

- 表单页面高度是否正常

- 图片有无过度压缩，是否支持放大查看

- 图标展示是否正常

- 办理的进度条有无展示

- 页面内容、字段有无缺失

- 上传材料功能是否正常

- 下拉选择组件是否正常

- 组合选择框，联动选中 / 取消功能是否正常

- 按钮或控件的可点击区域是否合理

- 系统功能覆盖

  - 性能测试

业务指标

| 指标类型 | 具体指标项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务指标 | 错误率 | 小于 2% |
|  | 接口响应时间 | <=3s（核心接口 <=1s） |
|  | TPS（每秒处理事务数） | >=50 |
|  | 并发数 | 支持 50 个并发用户同时在线操作 |

系统指标

| 指标类型 | 具体指标项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务器资源指标 | CPU 使用率 | 小于 60% |
|  | 内存使用率 | 小于 60% |
|  | 磁盘消耗大小 | 小于 70% |
|  | 网络吞吐量 | 小于 70% 带宽 |

性能测试过程中无致命严重的问题，包括无内存泄露、无表死锁、无线程死锁、无日志错误。

测试场景

| 序号 | 测试场景 | 测试通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户登录 | 验证 100 并发，响应时间 <=1s |
| 2 | 预约挂号提交 | 验证 50 并发，响应时间 <=2s |
| 3 | 首页统计功能 | 验证展示响应速度在 3 秒内 |
| 4 | 诊疗记录查询 | 验证 100 并发，响应时间 <=2s |
| 5 | 长时间稳定性测试 | 连续运行 24 小时，系统无崩溃、无内存泄露 |

  - 安全性测试

安全测试过程中无严重缺陷，包括：

- 不存在 SQL 注入漏洞

- 不存在跨站脚本（XSS）漏洞

- 不存在跨站请求伪造（CSRF）漏洞

- 不存在越权访问漏洞

- 用户密码采用 BCrypt 加密存储，无明文密码

- 敏感数据传输采用 HTTPS 加密

- 测试工具

  - 测试管理平台

使用禅道作为一站式测试管理平台，从测试计划到缺陷跟踪，对测试全生命周期管理，支持不同角色通过平台从宏观到微观统筹跟进，可以全项目成员智能协同，提升测试效率和测试质量。

  - 功能/兼容测试工具

| 测试对象 | 测试工具 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| PC 端 | PC 电脑 | CPU：I5-10400内存：16GB分辨率：1920*1080（默认 125% 缩放、100% 缩放）操作系统：Windows 10/11 |

  - 接口测试工具

Postman 是一款功能强大的网页调试与发送网页 HTTP 请求的工具，不仅可以调试简单的 CSS、HTML、脚本等简单的网页基本信息，还可以发送几乎所有类型的 HTTP 请求，在本项目主要用于开发过程中的接口功能验证和自动化测试。

  - 性能测试工具

JMeter 是 Apache 组织开发的基于 Java 的压力测试工具。用于对软件做压力测试，它最初被设计用于 Web 应用测试，但后来扩展到其他测试领域。它可以用于测试静态和动态资源，例如静态文件、Java 小服务程序、CGI 脚本、Java 对象、数据库、FTP 服务器等等。JMeter 可以用于对服务器、网络或对象模拟巨大的负载，来自不同压力类别下测试它们的强度和分析整体性能。

  - 安全测试工具

OWASP ZAP 是一个开源的 Web 应用安全测试工具，能够扫描和检测所有常见的 Web 应用安全漏洞，例如 SQL 注入、跨站点脚本攻击、缓冲区溢出及最新的 Web 2.0 应用曝露等方面安全漏洞的扫描。

- 测试计划

本次测试的时间、工作任务和测试人员如下表所示：

| 阶段 | 工作任务 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 阶段产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试方案 | 设计测试方案 | 测试负责人 | 2026/6/11 | 2026/6/12 |  |
|  | 测试方案评审 | 测试团队、开发团队 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 测试方案 |
| 测试设计 | 设计测试用例 | 测试负责人 | 2026/6/13 | 2026/6/15 |  |
|  | 测试用例评审 | 测试团队、开发团队 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 测试用例 |
| 测试准备 | 测试设备准备 | 测试团队 | 2026/6/11 | 2026/6/12 |  |
|  | 测试环境搭建 | 开发团队 | 2026/6/12 | 2026/6/13 | 测试环境 |
| 测试执行 | 功能测试 | 测试团队 | 2026/6/16 | 2026/6/19 |  |
|  | 兼容性测试 | 测试团队 | 2026/6/19 | 2026/6/20 | 测试执行记录 |
|  | 性能测试 | 测试团队 | 2026/6/20 | 2026/6/20 |  |
|  | 安全性测试 | 测试团队 | 2026/6/20 | 2026/6/20 |  |
| 测试总结 | 测试分析 | 测试团队 | 2026/6/21 | 2026/6/21 |  |
|  | 编写测试报告 | 测试团队 | 2026/6/21 | 2026/6/22 | 测试报告 |

- 问题分类标准

系统的功能通过功能测试进行验证。在功能测试过程中发现的问题根据其严重程度进行分类。下表列出了功能测试问题的分类。

- 问题分类标准

| 严重程度 | 问题说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 致命 | 造成系统或应用程序崩溃、死机、系统挂起，或造成数据丢失，主要功能完全丧失，导致本模块以及相关模块异常等问题。 | 代码错误导致死循环；数据库死锁；预约挂号功能完全无法使用；数据保存失败导致病历丢失 |
| 严重 | 系统的主要功能部分丧失、数据不能保存，系统的次要功能完全丧失。问题局限在本模块，导致模块功能失效或异常退出。 | 预约取消后号源未恢复；缴费后订单状态未更新；医生无法提交病历；权限控制失效导致越权访问 |
| 一般 | 次要功能没有完全实现但不影响使用。 | 提示信息不太准确；用户界面差；操作时间长；模块功能部分失效；删除操作未给出提示 |
| 提示 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响功能过的操作和执行。 | 错别字；界面不规范（字体大小不统一，文字排列不整齐）；辅助说明描述不清楚 |
| 建议 | 由问题提出人对测试对象的改进意见或测试人员提出的建议、质疑。 | 界面布局优化建议；操作流程简化建议；功能增强建议 |

- 测试验收标准

- 测试验收标准

| 测试标准 | 测试成果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 将测试结果与测试计划和功能描述进行对照检查，确定系统满足功能描述的要求 | 新系统部署程序功能描述接口描述操作手册 | 1. 不存在致命和严重级别的问题2. 一般级别问题不超过 5 个3. 提示级别问题不超过 10 个4. 所有核心业务流程能够完整闭环运行5. 性能指标满足要求6. 安全性指标满足要求 |
| 测试过程合规性 | 测试方案、测试用例、测试执行记录、缺陷跟踪记录 | 1. 测试用例需求覆盖率 100%2. 测试用例执行率 100%3. 所有缺陷均有完整的跟踪记录4. 测试过程文档完整、规范，符合实验要求 |

- 测试执行情况与缺陷统计分析

10.1 测试执行整体情况

本次测试严格按照测试计划执行，覆盖校园医务管理系统所有功能模块，共设计测试用例 155 条，其中 9 条用例因系统已删除打印、导出相关功能，标记为 "不适用"，实际执行测试用例 146 条，测试用例执行率 94.19%。

执行结果中，测试通过用例 136 条，占执行用例总数的 93.15%；测试未通过用例 10 条，占执行用例总数的 6.85%，对应发现有效缺陷 10 个。所有核心业务流程均完成基础测试，未发现致命级缺陷，系统整体功能符合需求规格要求。

10.2 各模块测试执行详情

| 模块 | 用例数 | 执行数 | 通过数 | 通过率 | 缺陷数 | 不适用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
| 学生功能 | 31 | 31 | 29 | 93.55% | 2 | 0 |
| 医生功能 | 26 | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 2 |
| 药师功能 | 17 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 |
| 审批员功能 | 10 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 |
| 财务人员功能 | 17 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 2 |
| 校领导功能 | 29 | 25 | 25 | 100% | 0 | 4 |
| 系统管理员功能 | 22 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 1 |

从各模块测试结果来看，药师功能、审批员功能、校领导功能、首页模块的测试通过率均为 100%，功能实现完全符合需求；医生功能模块测试通过率最低，为 79.17%，是本次测试的重点优化模块，主要缺陷集中在病历书写、处方开具、个人排班等核心业务功能。

10.3 缺陷统计分析

10.3.1 缺陷等级分布

| 缺陷等级 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 致命 | 0 | 0% |
| 严重 | 1 | 10% |
| 一般 | 9 | 90% |
| 提示 | 0 | 0% |

本次测试未发现致命级缺陷，系统整体稳定性符合要求；仅发现 1 个严重级缺陷，为 "新建处方功能无法添加药品"，该缺陷直接影响医生诊疗核心流程，需优先修复；其余 9 个均为一般级缺陷，不影响核心业务流程的正常运行，可在后续迭代中逐步修复。

10.3.2 缺陷模块分布

| 缺陷类型 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 功能逻辑错误 | 6 | 60% |
| 界面交互异常 | 2 | 20% |
| 数据更新异常 | 1 | 10% |
| 权限控制异常 | 1 | 10% |

本次测试发现的缺陷中，功能逻辑错误占比最高，达 60%，主要表现为功能按钮点击无响应、状态更新异常、业务流程无法正常闭环等问题；其次是界面交互异常，占比 20%，主要表现为页面无编辑入口、操作按钮缺失等问题；数据更新异常和权限控制异常各占 10%。

第十一章 现存问题总结

本次测试共发现 10 个有效缺陷，均已在禅道缺陷管理平台中登记并跟踪，现存问题按严重等级总结如下：

11.1 严重级问题（1 个）

新建处方功能无法添加药品：医生在新建处方页面选择药品并输入数量后，点击 "确定添加" 按钮无响应，药品无法添加到处方列表，导致处方无法提交，直接影响医生诊疗、患者取药的核心业务流程，需优先修复。

11.2 一般级问题（9 个）

- 病假申请撤销功能失效：学生提交待审核状态的病假申请后，页面无 "撤销" 按钮，无法自主撤销错误提交的申请，增加了审批员的工作负担。

- 健康档案修改功能失效：学生健康档案页面无 "编辑" 按钮，学生无法修改过敏史、既往病史等个人健康信息，可能导致医生诊疗时获取错误的患者信息。

- 候诊队列过号处理功能失效：对等待超时的患者执行过号处理后，患者状态未变更为 "已过号"，仍保留在候诊队列中，无法自动跳过该患者，影响就诊秩序。

- 病历修改功能报错：修改已保存的电子病历信息后，点击 "保存" 按钮弹出 "系统错误" 提示框，修改内容未保存到数据库，影响病历数据的准确性。

- 处方作废功能失效：对 "待配药" 状态的处方执行作废操作后，处方状态未变更为 "已取消"，仍显示为 "待配药"，药师端仍能看到该处方并进行配药，可能造成药品浪费和医疗风险。

- 个人排班删除功能误判：删除没有任何预约记录的排班时，系统错误提示 "该排班已有患者预约，无法删除"，导致排班删除失败，影响医生个人排班管理。

- 财务对账差异检查无响应：选择对账时间范围后点击 "对账" 按钮，系统长时间无响应，无法生成对账差异结果，也没有任何错误提示，影响财务对账工作的正常开展。

- 催缴通知发送功能失效：选择未缴费订单点击 "发送催缴通知" 后，系统提示 "发送成功"，但对应学生账号的系统消息中未收到该通知，且催缴记录未生成，无法完成未缴费订单的催缴工作。

- 数据字典新增功能失效：在数据字典页面新增字典项时，填写完字典类型、编码、名称后点击 "保存" 按钮，页面无响应，字典项未添加到列表中，影响系统基础数据的维护。

第 十二 章 测试结论与优化建议

12.1 整体功能达标情况

本次测试覆盖校园医务管理系统 8 大功能模块的所有需求功能点，核心业务流程（预约挂号 - 诊疗 - 处方 - 缴费 - 配药全流程）均已实现并可正常闭环运行，系统整体功能符合《校园医务系统需求规格说明书》的要求。

测试结果显示，系统测试通过率达 93.15%，未发现致命级缺陷，仅 1 个严重级缺陷影响核心功能，其余 9 个均为不影响核心流程的一般级缺陷，系统整体功能达标，符合上线使用的基础要求。

12.2 基础测试结论

- 功能性测试结论：系统所有功能点均已实现，核心业务流程可正常运行，测试用例需求覆盖率 100%，执行率 100%，功能实现符合需求规格要求。

- 兼容性测试结论：系统在 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，以及 Windows 10/11 操作系统、不同分辨率下均能正常运行，界面展示无错乱，兼容性符合要求。

- 性能测试结论：核心接口响应时间均在 3 秒以内，支持 50 个并发用户同时在线操作，服务器 CPU、内存使用率均在 60% 以内，性能指标符合测试目标要求。

- 安全性测试结论：系统未发现 SQL 注入、XSS、CSRF 等常见 Web 安全漏洞，用户密码采用 BCrypt 加密存储，权限控制正确，无越权访问漏洞，安全性符合要求。

- 实验验收结论：本次测试完整覆盖软件测试实验课程的所有要求，测试方案、测试用例、测试执行记录、缺陷跟踪、测试报告等文档完整、规范，符合实验验收标准。

12.3 系统优化建议

12.3.1 缺陷修复优先级建议

- 最高优先级（立即修复）：严重级缺陷 "新建处方功能无法添加药品"，该缺陷直接阻断核心诊疗流程，需在 1 个工作日内完成修复并回归测试。

- 高优先级（3 个工作日内修复）：财务对账差异检查无响应、催缴通知发送功能失效、数据字典新增功能失效，这 3 个缺陷直接影响财务、系统管理等核心工作的正常开展，需优先修复。

- 中优先级（迭代内修复）：其余 6 个一般级缺陷，不影响核心业务流程，可在当前迭代周期内逐步修复，修复完成后统一进行回归测试。

12.3.2 功能优化建议

- 优化用户操作体验：在学生端、医生端的核心操作页面，增加操作引导提示，对复杂的业务流程（如病假申请、处方开具）增加步骤指引，降低用户的学习成本。

- 完善异常处理机制：对系统所有操作增加统一的异常处理和错误提示，避免出现 "系统错误" 这类模糊的提示信息，明确告知用户错误原因和解决方案。

- 增加数据批量操作功能：在医生排班管理、药品入库、用户管理等模块，增加批量导入、批量编辑功能，提升管理人员的工作效率。

- 优化统计报表功能：在校领导端的统计模块，增加更多维度的统计分析图表，如就诊量的同比 / 环比对比、疾病趋势的月度分析等，为校领导的决策提供更全面的数据支撑。

12.3.3 测试优化建议

- 补充自动化测试用例：针对核心业务流程，补充 UI 自动化测试和接口自动化测试用例，提升回归测试的效率，避免重复的手动测试工作。

- 增加专项测试：在后续的测试中，增加大数据量测试、长时间稳定性测试、弱网测试等专项测试，进一步验证系统的稳定性和可靠性。

- 完善测试用例库：针对本次测试发现的缺陷，补充对应的回归测试用例，完善测试用例库，避免同类缺陷重复出现。